**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Петак**

ДАТУМ: **21.06.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван**  | **Буковац,** Нова 2**Буковац,** Краља Петра Првог - крак | Поправка коловоза асфалтомПоправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен** | **Ветерник**, Хероја са Кошара | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Павла Симића ПУ „Радосно детињство“ | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин**, Алибеговац | Уређење банкина |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Боре Станковића**Нови Сад,** Алмашка | Поправка коловоза асфалтомИзрада успоривача брзине од асфалта |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Партизанска, Јосипа Руњанина, Булевар Европе од Олге Петров до Теодора Павловића | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Петровић Ивица** | **Футог,** Соње Маринковић - крак | Поправка саобраћајне површине – прилазног пута |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Десанке Максимовић | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Алмашка | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације ТРС С-352/23 |
|  | **Нови Сад,** Новосадски пут | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-110/24 |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Шајкашка | Постављање светлећег стубића |
|  | **Футог,** Царице Милице - Омладинска | Демонтажа светлећег стуба за најаву пешака |
|  | **Нови Сад,** Руменачка – Јаше Томића | Ресет семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**