**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН: **Среда**

ДАТУМ: **26.06.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Буковац,** Нова 2  **Буковац,** Краља Петра Првог - крак | Уређење банкина  Поправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен** | **Футог**, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** ФК „Кабел“ | Поправка рекреативне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад**, Балзакова код Народног фронта  **Петроварадин,** Прерадовићева код Марка Орешковића | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Милке Марковић, Боже Кузмановића, Савска, Пролетерска, Ковиљска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Петроварадин,** тврђава | Поправка СКК |
| **Петровић Ивица** | **Боцке,** Липарска  **Боцке,** Орахова  **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој)  **Нови Сад,** угао Стражиловске – Максима Горког | Припремни радови за асфалтирање  Уређење банкина  Уређење банкина и чишћење канала  Уређење саобраћајне површине – колски улази и пешачка стаза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Сентандрејски пут - Савска | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Филипа Вишњића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар ослобођења – Народног фронта | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | **Петроварадин,** Прерадовићева - Рељковићева | Поправка висеће лантерне и замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**