**ПЛАН РАДА:**

**ЗА ДАН: Понедељак**

ДАТУМ: **22.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад**, Станоја Станојевића | | Поправка пешачке стазе асфалтом | |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Ђорђа Микеша | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
|  |  | |  | |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Боже Кузмановића лева страна од Ритске до Паје Радосављевића | | Поправка пешачке стазе | |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад**, Рузмаринова | | Успоривач брзине | |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | | Уређење банкина | |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој) | | Поправка ригола и ивичњака | |
| **Боцке**, Кестенова | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Кисач,** Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара | | Уређење банкина | |
| **Нови Сад,** Стражиловска/Максима Горког блок  **Ветерник,** Добре Јовановића | | Припрема пешачке стазе за поправку асфалтом  Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
|  |  | |  | |
|  |  | | |  |
| **Зивковић Иван** | **Нови Сад,** државни пут II A 100 | Поправка коловоза асфалтом | | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.**  **Светлосна** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Париске комуне  Ветерник, Рузмаринова  Нови Сад, Ђорђа Микеша, Темеринска улица | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције  Демаркација  Успоривачи брзине  Постављање радне сигнализације |
|  | **Петроварадин,** Рељковићева, Шеноина  Прерадовићева, Дунавске дивизије | Интервенције-рестарт, поправке на стубовима  Дежурство |
|  |  |  |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**