**ПЛАН РАДА:**

**ЗА ДАН: Четвртак**

ДАТУМ: **25.07.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Веселинов Бранко** | **Ветерник**, Пауле Шосбергер | | Успоривачи брзине | |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска улица | | Поправка коловоза асфалтом | |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Ђорђа Микеша | | Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Петра Добровића 22 | | Поправка пешачке стазе асфалтом | |
| **ПетровићИвица**  **Радић Драгомир** | **Боцке,** Липарска | | Уређење банкина | |
| **Боцке,** Јоргованска – Јасминова (спој)  **Боцке**, Кестенова | | Поправка ригола и ивичњака  Припрема коловоза за поправку асфалтом | |
| **Кисач**, Железничка од Јана Амоса Коменског до Јана Колара  **Нови Сад,** Стражиловска/Максима Горког блок  **Ветерник,** Добре Јовановића  **Нови Сад**, Мајевичка улица  **Нови Сад**, Радничка 28, Булевар цара Лазара код Меркатора | | Уређење банкина  Припрема пешачке стазе за поправку асфалтом  Припрема коловоза за поправку асфалтом  Припрема коловоза за поправку асфалтом (изван зоне раскопавања)  Поправка саобрачајне површине | |
|  |  | | |  |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** државни пут II A 113 | Поправка коловоза асфалтом | | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.**  **Светлосна** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Ветерник**, Пауле Шосбергер **Нови Сад**, Дечанска | Успоривачи брзине, постављање вертикалне сигнализације Апликација хладне пластике |
|  | **Нови Сад,** Мише Димитријевића/Браће Рибникар, Кисачка / Краља Петра Првог, Булевар ослобођења / Народног фронта | Интервенције – замена сенила и држача, замена пешачке латерне, поправка поклопца стуба  Дежурство, обилазак |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**