**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **06.08.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Футог,** Мирослава Антића, Светозара Милетића | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом | | |
| **Сарић Срђан**  **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Фејеш Кларе од Которске до Ћирила и Методија | Припрема коловоза за поправку асфалтом | | |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Париске комуне | Уређење саобраћајне површине асфалтом | | |
| **Иванић Горан** | **Сремска Каменица,** Соње Маринковић (бус окретница) | Поправка коловоза | | |
| **Коњевић Срђан** | **Буковац,** продужетак Змај Јовине | Поправка туцаничког коловоза | | |
| **Веселинов Бранко** | **Лединци,** Хоповска  **Сремска Каменица,** Институт | Поправка коловоза асфалтом | | |
| **Арсић Данијела** | **Футог,** Босанска, спој Тадије Содермајера и Анастаса Боцарића | Поправка туцаничког коловоза | | |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Нови Сад,** ОШ „Никола Тесла“ | Припрема за поправку саобраћајне површине | | |
| **Футог,** Крајишка | Уређење банкина | | |
| **Футог,** Грмечка | Уређење банкина | | |
| **Футог,** Вука Караџића | Припрема коловоза за поправку асфалтом | | |
|  | **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** | | |  |
| **Примовић Дејан** | **Државни пут II А113 –** Руменка - Кисач | | Поправка коловоза асфалтом | |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Футог,** Светозара Милетића | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Епископа Висариона | Апликација хладне пластике на попречним ознакама на коловозу |
| **Ноћна смена 06./07.08.2024.** | **Сремска Каменица,** зона школе | Апликација хладне пластике на попречним ознакама на коловозу |
| **Сремска Каменица,** Дунавска, Железничка, Моше Пијаде, обилазница око Сремске Каменице | Обележавање и фарбање попречних ознака |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Европе – Хаџи Рувимова | Замена сегмента црвеног возача |
|  | **Нови Сад,** Футошки пут – Илариона Руварца | Замена сенила |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**