**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **07.08.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Футог,** Светозара Милетића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Фејеш Кларе од Которске до Ћирила и Методија | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** Милана Видака**Футог,** вртић „Биберче“ | Поправка туцаничког коловозаПоправка саобраћајне површине |
| **Новаковић Младен****Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Париске комуне | Уређење саобраћајне површине асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Сремска Каменица,** Соње Маринковић (бус окретница) | Поправка коловоза |
| **Коњевић Срђан** | **Буковац,** продужетак Змај Јовине | Поправка туцаничког коловоза |
| **Арсић Данијела** | **Футог,** Босанска, спој Тадије Сондермајера и Анастаса Боцарића**Футог,** Саве Мркаља, део Босанске | Поправка туцаничког коловозаПрипрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Нови Сад,** ОШ „Никола Тесла“ | Припрема за поправку саобраћајне површине |
| **Футог,** Вука Караџића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Футог,** Раде Кондића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
|  |  **ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“** |  |
| **Примовић Дејан** | **Државни пут II А113 –** Руменка - Кисач | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Футог,** Мирослава Антића | Уклањање привремене сигнализације |
|  | **Сремска Каменица,** Мишелук код ковид болнице  | Апликација хладне пластике на попречним ознакама на коловозу |
| **Ноћна смена 07./08.08.2024.** | **Сремска Каменица,** зона школе | Апликација хладне пластике на попречним ознакама на коловозу |
| **Сремска Каменица,** Дунавска, Железничка, Моше Пијаде, обилазница око Сремске Каменице | Обележавање и фарбање попречних ознака  |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића – Париске комуне | Ресет семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**