**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Пoнедељак**

ДАТУМ: **21.10.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Петроварадин,** Орахова, Ружин гај | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Футог,** Пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Руменачка | Поправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Драге Спасић, Вељка Петровића | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Сељачких буна | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Коњевић Срђан** | **Лединци,** Липарије | Уређење банкина |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Савке Суботића, Владике Максима | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Коледарска, Додолска | Уређење банкина |
| **Примовић Дејан** | **Ветерник,** Коледарска, Додолска | Поправка саобраћајне површине |
| **Петровић Ивица**  **Радић Драгомир** | **Боцке,** Лепе Кате | Уређење банкина |
| **Боцке,** Доње провалије | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Боцке,** Ружин венац | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад**, Професора Грчића | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Кисачка – Берислава Берића | Поправка тастера за најаву пешака |
|  | **Нови Сад**, Савска – Сентандрејски пут | Унос конфигурације у ПП и КП плочу |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**