**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **22.10.2024.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван****Примовић Дејан** | **Ветерник,** Коледарска, Додолска | Припрема за поправку и поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Сарић Срђан** | **Футог,** Пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан**  | **Нови Сад,** Руменачка | Поправка пешачке стазе |
| **Веселинов Бранко**  | **Нови Сад,** Драге Спасић, Вељка Петровића | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Сељачких буна | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| **Коњевић Срђан** | **Лединци,** Липарије**Петроварадин,** Орахова, Ружин гај | Уређење банкина |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Савке Суботића, Владике Максима | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Мандарић Петар** | **Ветерник,** Коледарска, Додолска  | Уређење банкина |
| **Петровић Ивица****Радић Драгомир** | **Боцке,** Лепе Кате | Уређење банкина |
| **Боцке,** Доње провалије | Поправка коловоза асфалтом |
| **Боцке,** Ружин венац | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад**, Професора Грчића  | Обележавање и фарбање бус стајалишта  |
|  | **Нови Сад,** Париске комуне - Булевар краља Петра I | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | **Нови Сад,** Футошка | Демаркација хоризонталних ознака са коловоза |
|  | **Нови Сад,** Боре Продановића, Ћирпанова | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јована Дучића – Булевар кнеза Милоша | Замена програмске и конфликтне плоче |
|  | **Нови Сад**, Булевар патријарха Павла - Илирска | Монтажа бројача пешачког времена  |
|  | **Нови Сад,** Булевар краља Петра I – Паје Марковића | Замена држача на висећој лантерни |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

 **шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**