**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Четвртак**

ДАТУМ: **03.04.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Индустријска, Стевана Сремца, Косовска 37 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Ветерник,** Светозара Марковића Тозе, Саве Ковачевића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Ветерник,** Манде Сударевић | Уређење банкина |
| **Сарић Срђан** | **Ветерник,** Жртава фашизма, Далматинска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** раскрсница Царице Милице/ Дунавска | Израда темеља за постављање привремене саобраћајне сигнализације |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и др. |
| **Примовић Дејан**  | **Ветерник,** Јована Апостоловића, Јелке Ређеп | Уређење банкина |
| **Петровић Ивица** | **Сремска Каменица,** Каменички парк | Поправка стања одводњавања – одвођење накупљене воде у зони парка |
| **Арсић Данијела** | **Футог - Руменка** | Поправка туцаничког коловоза |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља |
|  | **Футог,** раскрсница Царице Милице - Дунавска | Монтажа привремене семафорске сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Футошка – Браће Рибникара | Поправка напајања бројача пешачког времена |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**