**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Пoнедељак**

ДАТУМ: **07.04.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Новосадски сајам | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Ветерник,** спој Борислава Пекића и Александра Поповића | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Нови Сад,** Новосадски сајам | Поправка саобраћајне површине |
| **Сарић Срђан** | **Ветерник,** Адиђарска, Витомира Кузмановића | Уређење банкина |
| **Јанковић Миливоје** | **Футог,** раскрсница Царице Милице/ Дунавска | Израда темеља за постављање привремене саобраћајне сигнализације |
| **Јовановић Душко**  **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и др. |
| **Примовић Дејан** | **Ветерник,**  Душка Трифуновића, Светозара Марковића Тозе | Уређење банкина |
| **Петровић Ивица** | **Сремска Каменица,** Каменички парк | Поправка стања одводњавања – одвођење накупљене воде у зони парка |
| **Арсић Данијела** | **Футог – Руменка** | Поправка туцаничког коловоза |
|  | **''ПУТЕВИ СРБИЈЕ''** |  |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Државни пут IIA 100 (Темеринска) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Државни пут IIA 100 (Темеринска) | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља |
|  | **Футог,** раскрсница Царице Милице - Дунавска | Монтажа привремене семафорске сигнализације |
|  | **Каћ,** Светосавска – Војина Алексића | Скидање налепница са сигнала и стубова семафора |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**