**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Четвртак**

ДАТУМ: **17.04.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад**, Партизанских база, Хероја Пинкија | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Футог,** пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Футог,** Пролетерска код СЦ | Поправка пешачке стазе |
| **Арсић Данијела** | **Руменка,** Војвођанска од Јована Јовановића Змаја до Косовске, Косовска од Војвођанске до Арсенија Чарнојевића | Уређење банкина |
| **Мандарић Петар****Веселинов Бранко** | **Футог,** раскрсница Царице Милице/ Дунавска | Израда темеља за постављање привремене саобраћајне сигнализације, поправка пешачке стазе |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и др. |
| **Петровић Ивица** | **Сремска Каменица,** Каменички парк | Поправка стања одводњавања – одвођење накупљене воде у зони парка |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Руменачки пут | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Гагаринова, Париске комуне | Обележавање осе коловоза |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља |
|  | **Футог,** раскрсница Царице Милице - Дунавска | Постављање привремене светлеће сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Партизанска - Темеринска | Монтажа стуба семафора са лантернама (хаварија) |

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**