**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **25.04.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Футог,** Железничка од Раде Кондића до Грмечке | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Иванић Горан**  | **Футог,** Пролетерска код СЦ | Поправка пешачке стазе |
| **Мандарић Петар** | **Сремска Каменица,** Бранислава Букурова**Нови Сад,** Камењар | Довођење раскопаних површина у технички исправно стањеПоправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Нова 108**Ветерник,** Нова 108 - крак | Припрема коловоза за поправку асфалтомПоправка туцаничког коловоза |
| **Новаковић Младен****Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Фрушкогорски пут | Поправка коловоза асфалтом |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Корнелија Станковића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | 48. Планинарски маратон на Фрушкој гори | Постављање привремене сигнализације за потребе одржавања манифестације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља, монтажа светлеће сигнализације |
|  | **Футог,** раскрсница Царице Милице - Дунавска | Постављање привремене светлеће сигнализације |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**