**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **31.03.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** угао Прерадовићева/ Фрање Штефановића | Поправка бус стајалишта за пешаке асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Ветерник,** Петра Кочића | Уређење банкина |
| **Сарић Срђан** | **Ветерник,** Нова 92, Рајска, Паунова -крак | Уређење банкина |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Булевар ослобођења преко пута „Променаде“, Булевар цара Лазара код „Променаде“ и код ул. Сутјеске | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** раскрсница Пут новосадског партизанског одреда/ Индустријска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова и др. |
| **Живковић Иван** | **Ветерник,** Јелке Ређеп | Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен**  | **Нови Сад,** Горње сајлово, Доње сајлово | Поправка коловоза асфалтом |

**„ЗИМСКА СЛУЖБА“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Коњевић Срђан** | **„0“степен - ноћна смена** |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића – Париске комуне | Монтажа хаварисаног стуба семафора са лантернама |
|  | **Нови Сад,** Футошка – Браће Рибникара | Замена држача на пешачкој лантерни |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**