**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **09.05.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Футог,** Железничка од Грмечке до пружног прелаза | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан**  | **Футог,** Пролетерска код СЦ | Уређење саобраћајне површине |
| **Јовановић Душко** | **Ковиљ,** Душка Вицкова, Војвођанских бригада | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар****Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** КЦВ | Поправка коловоза асфалтомНивелисање сливника |
| **Веселинов Бранко** | **Степановићево,** Саве Ковачевића | Поправка окретнице асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Велики рит, Мали рит | Поправка коловоза асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Србобранска | Уређење канала |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Футог,** раскрсница Царице Милице - Дунавска | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља, монтажа лантерни |
|  | **Нови Сад,** Индустријска – Новосадског партизанског одреда | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**