ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 16.05.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Боже Кузмановића од Савске до Велебитске Нови Сад, Јанка Халкозовића код бр. 17 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Степановићево, Милунке Савић од Војводе Путника до Његошеве Степановићево | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење депоније |
| Примовић Дејан | Степановићево, Саве Ковачевића код бр. 37 (окретница) Степановићево, Његошева | Уређење банкина |
| Мандарић Петар | Степановићево, Милунке Савић (дечије игралиште) | Уређење пешачке стазе |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Булевар Европе | Поправка коловоза асфалтом |
| Новаковић Младен | Степановићево, Светозара Марковића | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Футог, Железничка | Уређење банкина |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Павла Бакића, Шумска Петроварадин, Косте Нађа, Божидара Аџије | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Футог, Железничка | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације на коловозу |
|  | Нови Сад, Булевар Европе | Постављање привремене саобраћајне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Индустријска – Новосадског партизанског одреда | Поправка семафорске кабловске канализације, шахтова, постоља, монтажа лантерни |
|  | Футог, раскрсница Царице Милице - Дунавска | Постављање привремене семафорске сигнализације |
|  | Нови Сад, Бул. Патријарха Павла-Илирска | Рестарт уређаја, замена братерије у програмској плочи |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима