ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 05.06.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Примовић Дејан | Нови Сад, Никанора Грујића | Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Степановићево (пескара) Степановићево, Милунке Савић од Његошеве до ЈНА | Уређење депоније Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Веселинов Бранко | Степановићево, Милунке Савић | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Јесењинова | Поправка коловоза асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Полгар Андраша 6б - 8 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Лединци, Слободарска | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Ветерник, Краља Петра Првог преко пута бр.21 | Поправка аутобуске нише |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Јове Вучерића (продужетак) | Уређење банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Темеринскa, 1300 каплара – Иве Андрића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | Петроварадин, блок Прерадовићева, Чајковског, Косте Нађа ТРС С-164/25 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Степановићево, Милунке Савић | Израда успоривача брзине од асфалта |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Индустријска - Новосадског Партизанског одреда | Провлачење оптичког кабела за комуникацију |
|  | Руменка, Ослобођења - Војвођанска | Замена ЛЕД сегмента црвеног возача |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима