**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **20.06.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Иванић Горан** | **Степановићево**, Милунке Савић од Његошеве до ЈНА | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Петроварадин,** Божидара Аџије | Израда успоривача брзине од асфалта  Поправка пешачке стазе |
| **Петровић Ивица** | **Нови Сад,** Полгар Андраша 6б - 8 | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Футошка 52, Руменачки пут 61а, Ужичка  **Нови Сад,** Десанке Максимовић угао са Славонском, Браће Немет бр. 3, Хероја Пинкија бр.4 | Поправка коловоза асфалтом  Довођење раскопане површине у техничко исправно стање |
| **Живковић Иван** | **Стари Ледници,** Језерски пут | Поправка коловоза асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Ветерник,** Драгослава Срејовића код бр. 91а | Поправка туцаничког коловоза |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | Државни пут IIА 100 (Петроварадин, Прерадовићева) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Алмашка | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,**Бранка Ћопића | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Петроварадин,** Божидара Аџије | Израда успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | **Ветерник,** Авалска и Светозара Марковића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Државни пут IIА 100 (Петроварадин, Прерадовићева) | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** раскрсница Булевар Јована Дучића-Булевар Кнеза Милоша | Ресет семафорског уређаја |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**