**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **27.05.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Крагујевачка | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Степановићево,** Милунке Савић од Војводе Путника до Његошеве  **Степановићево** (пескара) | Припрема коловоза за поправку асфалтом  Уређење депоније |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Горње Сајловоугао са Симе Ћирковића | Поправка бус стајалишта за пешаке асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад**, Јове Вучерића (продужетак) | Поправка бус окретнице |
| **Јанковић Миливоје** | **Ветерник,** Краља Петра Првог код Јелке Ређеп и преко пута Богдана Чиплића | Поправка бус стајалишта за пешаке |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад**, Београдски кеј, Пастерова  **Ветерник,** Горана Малетића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Николе Алексића | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара – Стевана Мусића | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Београдски кеј | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Петефи Шандора | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу и постављање вертикалне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког - Стражиловска | Провлачење кабла до уређаја |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића – Булевар ослобођења | Поправка бројача пешачког времена |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**