**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **27.06.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Новаковић Младен** | **Степановићево**, Милунке Савић од Његошеве до ЈНА | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Руменка**, Данила Киша | Поправка коловоза асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Ветерник,** Краља Петра Првог код бр. 97 | Поправка бус стајалишта за пешаке |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин,** Тихомира Арсића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Сремска Каменица,**Соколска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Цетињска**Сремска Каменица,** Јасенова | Припрема коловоза за поправку асфалтомУређење банкина |
| **Сарић Срђан** | **Стари Лединци,** Вучковац-продужетак**Сремска Каменица,** Јабланова | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Булевар Краља Петра Првог-Булевар Ослобођења | Рестарт семафорског уређаја |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког-Булевар Ослобођења | Рестарт семафорског уређаја |
|  | **Нови Сад,** Цара Душана-Булевар Цара Лазара**Нови Сад,** Иве Андрића-Хероја Пинкија | Рестарт семафорског уређаја |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Палалић Рајка Дијана Мићић**

 **Референт градње и одржавања маст. инж. грађ.**