**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **15.07.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мандарић Петар** | **Сремска Каменица,** Старо село | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радовић Тамара** | **Сремска Каменица,** Јурија Гагарина | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Стевана Брановачког код бр.3 | Поправка паркиралишта за бицикле |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Руменачки пут - Ново гробље | Поправка платоа асфалтом |
| **Јанковић Миливоје****Веселинов Бранко** | **Стари Лединци,** Самарски пут од Лединачког пута према Видиковцу | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Примовић Дејан** | **Ковиљ,** Рибарска-део | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Сремска Каменица,** Школска од Светозара Марковића до Дунавске | Уређење банкина |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Балзакова | Израда успоривача брзине од асфалта |
|  | Петроварадин- подграђе  | Постављање привремене сигнализације за потребе снимања серије „Пупин“ |
|  | **Нови Сад,** Булевар патријарха Павла | Обележавање и фарбање хоризонталне сигнализације |
| **ноћна смена 15/16.07.2025.године** | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара и Шекспирова | Обележавање и фарбање попречних ознака хоризонталне сигнализације |
|  | **Петроварадин,** Рељковићева | Обележавање и фарбање уздужних линија осе коловоза |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког-Стражиловска | Монтажа сенила и скидање налепница са сигнала зеленог возача и зеленог пешака |
|  | **Нови Сад,** Стојана Новаковића | Скидање налепница са сигнала |
|  | **Нови Сад,** Боре Станковића-Темеринска | МОнтажа сенила на висећој латерни |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Палалић Рајка Дијана Мићић**

 **маст. инж. грађ.**