**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **21.07.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Ковиљ,** Рибарска од Стевана Пешића до Дунафалви Лајоша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Стари Лединци,** Брестови од Јасмина до Провалија**Стари Лединци,** Брестови крак преко пута бр. 1а | Припрема коловоза за поправку асфалтом и поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Радомира Раше Радујкова  | Поправка пешачке стазе |
| **Мандарић Петар** | **Петроварадин,** Тешана Подруговића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јанковић Миливоје** | **Стари Лединци,** Самарски пут од Лединачког пута према Видиковцу | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Светозара Марковића | Израда успоривача брзине од асфалта |
| **Новаковић Младен** | **Сремска Каменица**, Владимира Назора | Припрема коловоза за поправку асфалтом |

 **„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Боже Кузмановић  | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине  |
|  | **Сремска Каменица,** Светозара Марковића | Израда асфалтних успоривача брзине |
|  | **Нови Сад,** Руменачка и Руменачки пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Сремска Каменица,** Владимира Назора | Постављање привремене сигнализације |
|  | **II A 119** | Постављање вертикалне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Каћ,** индустријска зона – код „Континентала“ | Замена ИО плоче |
|  | **Нови Сад,** Боре Станковића-Темеринска  | Контрола комуникације, заштита ормана семафорског уређаја |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Палалић Рајка Дијана Мићић**

 **маст. инж. грађ.**