**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **25.07.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Ковиљ,** Рибарска од Стевана Пешића до Дунафалви Лајоша | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Стари Лединци,** Брестови крак преко пута бр. 1а**Стари Лединци,** Брестови од Јасмина до Провалије |  Уређење банкина  |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Сељачких буна  | Поправка коловоза асфалтом |
| **Радовић Тамара** | **Сремска Каменица,** Пут доктора Голдмана бр. 2 | Довођење раскопане површине у техничко исправно стање  |
| **Јанковић Миливоје** | **Стари Лединци,** Самарски пут од Лединачког пута према Видиковцу | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Пут за градску депонију | Припрема коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Булевар цара Лазара | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Нови Сад,** Народног фронта | Обележавање и фарбање попречних ознакака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** блок улица Темеринска, Партизанска, Сентандрејски пут  | Постављање вертикалне сигнализације по ТРС С-203/25 |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Бате Бркића-Футошки пут | замена ЛЕД сегмента црвеног возача |
|  | **Петроварадин**, Петроварадинска тврђава  | Замена подземног семафорског сигналоног кабла |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Палалић Рајка Дијана Мићић**

 **маст. инж. грађ.**