**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **30.07.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Булевар Европе | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Ветерник**, Новосадски пут угао са Стевана Пеци Поповића | Поправка саобраћајне површине туцаником  |
| **Јовановић Душко** | **Петроварадин,** Фрање Штефановића код терена за боћање**Нови Сад,** парцела 4419/1 | Поправка пешачке стазе и уређење терена за боћањеПоправка атарског пута |
| **Радовић Тамара** | **Нови Сад,** Цара Душана код бр. 2 | Поправка пешачке стазе  |
| **Јанковић Миливоје** | **Стари Лединци,** Самарски пут од Лединачког пута према Видиковцу | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Булевар кнеза Милоша од Новосадског пута до Момчила Тапавицe | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Ладислава Демшара**,** Ивана Франка | Израда успоривача брзине од асфалта |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Футог,** Здравка Челара, Повртарска  | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | **Сремска Каменица,** Ладислава Демшара, Ивана Франка | Израда асфалтних успоривача брзине и постављање вертикалне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Булевар Европе | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад** | Обилазак трептача на пешачким прелазима |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Нинић Мирјана Дијана Мићић**

 **маст. инж. грађ.**