**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Уторак**

ДАТУМ: **12.08.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коњевић Срђан** | **Сремска Каменица,** Гајева | Израда сливничке везе |
| **Примовић Дејан** | **Боцке,** Ириса | Поправка коловоза туцаником |
| **Веселинов Бранко** | **Ветерник,** Краља Петра Првог | Поправка коловоза асфалтом |
| **Мандарић Петар****Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша/ Дринска | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Степановићево,** Биће Кесића (бус окретница) | Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Петроварадин,** Каменички пут 21 -23**Нови Сад,** Мичуринова, Киш Ернеа код мегамаркета „Рода“ | Припрема коловоза за поправку асфалтомПоправка коловоза асфалтом |

**ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сарић Срђан** | Државни пут IБ 21 (Нови Сад, Булевар војводе Степе) | Поправка коловоза асфалтом |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Ветерник,** зоне основних школа | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Државни пут IIA 113 (део) | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Петра Кочића**Буковац,** Буковачки пут | Постављање вертикалне сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Ветерник,** Новосадски пут - Дунавска | Ресет семафорског уређаја |
|  | **Нови Сад,** Булевар Европе – Теодора Павловића | Замена сегмента зеленог возача на висећој лантерни |
|  | **Каћ,** Индустријска зона | Ресет семафорског уређаја |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**