**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Четвртак**

ДАТУМ: **28.08.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мандарић Петар** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Ангела Влатковића (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“ | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Петроварадин,** Улица мира од Заноша (Крста) до Павла Ристића**Петроварадин,** Улица мира (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтомПоправка туцаничког коловоза |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска (продужетак) | Поправка туцаничког коловоза |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Дринска | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Руменачки пут код Новог гробља | Поправка туцаничког коловоза |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Булевар ослобођења код бр.58**Нови Сад,** Булевар Михајла Пупина бр.10, 14 | Поправка пешачке стазе асфалтомДовођење раскопане површине у технички исправно стање |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Ченеј,** зона ОШ „Иван Гундулић“ | Апликација хладне пластике на хоризонталним ознакама |
|  | **Нови Сад** | Поправка постојеће вертикалне сигнализације у зонама школа |
| **ноћна смена 28/29.08.2025.године** | **Нови Сад,** Кисачка, Доситејева, Краљевића Марка | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Замена акумулатора на привременим семафорима постављеним због регулације саобраћаја за време извођења радова |
|  | **Футог,** Железничка – Раде Кондића | Замена држача и поклопца лантерне  |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића - Кисачка | Поправка хаварије стуба са опремом |
|  | **Нови Сад,** Сељачких буна – Бате Бркића | Поправка комуникације уређаја |

 **Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

 **Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

 **за сарадњу са медијима**