**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Петак**

ДАТУМ: **29.08.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мандарић Петар**  **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Дринска  **Петроварадин,** Улица мира од Заноша (Крста) до Павла Ристића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“  **Нови Сад,** Ангела Влатковића (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Кисач,** Јанка Чмелика | Нивелисање шахтова |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска (продужетак) | Поправка туцаничког коловоза |
| **Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Гајева | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“ | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** зона ОШ **„**Јован Поповић“  **Будисава,** зона ОШ „Иво Андрић“ | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Замена акумулатора на привременим семафорима постављеним због регулације саобраћаја за време извођења радова |
|  | **Нови Сад,** Шајкашка - Темеринска | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића - Кисачка | Бетонирање постоља семафорског стуба |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе – Бате Бркића | Поправка тастера за најаву пешака |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**