**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Понедељак**

ДАТУМ: **01.09.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мандарић Петар**  **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша, Паје Маргановића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Ангела Влатковића (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“  **Нови Сад,** Ангела Влатковића (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко**  **Иванић Горан** | **Кисач,** Јанка Чмелика | Нивелисање шахтова |
| **Сарић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска (продужетак) | Поправка туцаничког коловоза |
| **Веселинов Бранко** | **Сремска Каменица,** Гајева | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“ | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Темеринска, Темерински пут | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Постављање привремене сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Париске комуне ТРС С-375/25 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | **Сремска Каменица,** Марка Орешковића – Мајора Тепића ТРС С-271/25  **Лединци,** Хоповска ТРС С-423/25 | Постављање саобраћајног огледала |
| **ноћна смена 01/02.09.2025.године** | **Нови Сад,** Соње Маринковић, Стевана Мусића, Војводе Путника, Јована Ђорђевића, Иве Лоле Рибара | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Кисачка – Булевар краља Петра Првог | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Замена акумулатора на привременим семафорима постављеним због регулације саобраћаја за време извођења радова |
|  | **Нови Сад,** Булевар Јаше Томића - Кисачка | Монтажа стуба са лантернама |
|  | **Нови Сад,** Булевар војводе Степе – Бате Бркића | Замена ЛЕД сегмента црвеног возача на висећој лантерни |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**