**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Четвртак**

ДАТУМ: **04.09.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мандарић Петар**  **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша, Паје Маргановића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Радовић Тамара**  **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Ангела Влатковића (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Кисач,** Јанка Чмелика | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Нови Сад,** Ива Ћипика | Поправка коловоза асфалтом |
| **Веселинов Бранко** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша | Поправка коловоза асфалтом |
| **Коњевић Срђан** | **Нови Сад,** Приморска од надвожњака Булевара Европе до бус окретнице „Неопланта“ | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Нови Сад,** Пролетерска (део) ТРС С-369/25, Пејићеви салаши ТРС С-516/24 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | **Нови Сад,** Гундулићева, Косовска, Јована Цвијића, Јеврејска | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| **ноћна смена 04/05.09.2025.године** | **Нови Сад,** Сајлово - Ветерник | Обележавање и фарбање уздужних ознака на коловозу |
|  | **Нови Сад,** Максима Горког – Сутјеска, Сутјеска – Војвођанских бригада | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темерински пут – Мајке Југовића | Монтажа сенила на возачкој лантерни |
|  | **Ветерник,** Новосадски пут – Иве Лоле Рибара | Контрола детекторких петљи у асфалту |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**