ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 18.09.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радовић Тамара | Петроварадин, Транџаментска | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Футог, Браће Бошњак | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Петроварадин, Виноградска | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Бегеч, Ђуре Јакшића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Новаковић Младен | Петроварадин, Златарићева Петроварадин, Златарићева код бр.18 и бр.26 | Поправка коловоза асфалтом Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| Јовановић Душко | Сремска Каменица, Војводе Путника Нови Сад, Вељка Петровића код бр.10, Војводе Книћанина | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Петроварадин, Виноградска Петроварадин, Транџаментска | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење банкина |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Ангела Влатковића | Уређење банкина |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Руменачки пут (Ново гробље) | Поправка саобраћајне површине туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Бегеч, Ђуре Јакшића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Футошки пут бр.46 | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Степановићево | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Петроварадин, Прерадовићева (пешачки прелаз ко ОШ „Јован Дучић“ | Замена тастера за најаву пешака |
|  | Нови Сад, Приморска | Обилазак покретних семафора на градилишту |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима