ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 19.09.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Веселинов Бранко | Футог, Браће Бошњак Степановићево, Милунке Савић | Поправка коловоза асфалтом Израда успоривача брзине од асфалта |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Петроварадин, Виноградска, Јована Монастерлије (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Бегеч, Ђуре Јакшића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Приморска Нови Сад, Приморска (продужетак) | Поправка коловоза асфалтом Поправка туцаничког коловоза |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Облачића Рада, Пут новосадског партизанског одреда | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Футог, Браће Бошњак Нови Сад, Ангела Влатковића | Уређење банкина |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Радничка Степановићево, Биће Кесића | Поправка СКК Поправка пешачке стазе |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Руменачки пут (Ново гробље) | Поправка саобраћајне површине туцаником |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Бегеч, Ђуре Јакшића Нови Сад, Ангела Влатковића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Футошки пут бр.46 | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Степановићево, Милунке Савић | Израда успоривача брзине од асфалта и постављање вертикалне сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Индустријска - Партизанска | Замена извршних плоча, поправка уређаја |
|  | Нови Сад, Новосадски пут – Сомборска рампа | Замена сенила и исправљање пешачке лантерне |
|  | Нови Сад, Приморска | Обилазак покретних семафора на градилишту |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима