ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 23.09.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Петроварадин, Мајурска-крак, Момчила Гаврића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Иванић Горан | Бегеч, Ђуре Јакшића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје Радовић Тамара | Кисач, Војвођанска од Словачке до Шафарикове | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Максима Горког од бр.6 до Димитрија Туцовића Нови Сад, Футошки пут код бр.6 (рекреативна површина) | Довођење раскопане површине у техничко исправно стање Уређење банкина |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Руменачки пут (Ново гробље) | Поправка саобраћајне површине туцаником |
| Петровић Ивица | Нови Сад, спој Др. Мике Стојаковића и Ангела Влатковића | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Футог, Браће Бошњак Петроварадин, Виноградска | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Кисач, Војвођанска Нови Сад, Мике Стојаковића | Постављање привремене сигнализације |
|  | Кисач | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
| ноћна смена 23/24.09.2025.године | Нови Сад, Футошка – Браће Рибникар, Футошка – Цара Душана | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Дечанска – Темерински пут | Монтажа сенила, скидање налепница са сигнала |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина - Модене | Исправљање пешачке лантерне |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима