**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **10.09.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (Ново гробље) | Поправка саобраћајне површине туцаником |
| **Јанковић Миливоје** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша | Поправка саобраћајне површине туцаником |
| **Веселинов Бранко**  **Живковић Иван** | **Футог,** Браће Бошњак | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Новаковић Младен**  **Иванић Горан** | **Петроварадин,** Златарићева | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Сремска Каменица,** Војводе Путника | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Кисач,** Јанка Чмелика | Уређење банкина |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша, Паје Маргановића | Уређење банкина |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | **Футог,** Браће Бошњак | Постављање привремене сигнализације |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Нови Сад,** Темеринска - Шајкашка | Поправка најаве пешака |
|  | **Нови Сад,** Јеврејска (пешачки прелаз) | Поправка тастера за најаву пешака |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Обилазак покретних семафора на градилишту |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**