**ПЛАН РАДА:**

ЗА ДАН**: Среда**

ДАТУМ: **17.09.2025.**

**„ОДРЖАВАЊЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Радовић Тамара** | **Бегеч,** Дунавска | Нивелисање шахтова |
| **Веселинов Бранко** | **Футог,** Браће Бошњак | Поправка коловоза асфалтом |
| **Живковић Иван** | **Нови Сад,** Миколе Кочиша  **Сремска Каменица,** Војводе Путника | Поправка коловоза асфалтом  Поправка саобраћајне површине асфалтом |
| **Иванић Горан** | **Петроварадин,** Златарићева  **Петроварадин,** Златарићева код бр.18 и бр.26 | Припрема коловоза за поправку асфалтом  Поправка саобраћајне површине |
| **Новаковић Младен** | **Нови Сад,** Ангела Влатковића | Поправка коловоза асфалтом |
| **Јовановић Душко** | **Сремска Каменица,** Војводе Путника | Поправка саобраћајне површине |
| **Коњевић Срђан** | **Петроварадин,** Виноградска, Јована Монастерлије | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| **Арсић Данијела** | **Нови Сад,** Ангела Влатковића | Уређење банкина |
| **Примовић Дејан** | **Нови Сад,** Руменачки пут (Ново гробље) | Поправка саобраћајне површине туцаником |

**„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хор. и верт.** |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| **Светлосна** |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | **Мишелук** | Замена сенила и држача на пешачкој лантерни |
|  | **Нови Сад,** Приморска | Обилазак покретних семафора на градилишту |

**Податке обрадила Руководилац службе грађевинске оперативе**

**Наташа Стајић Дијана Мићић**

**шеф одељења II одржавања и градње маст. инж. грађ.**

**за сарадњу са медијима**

**НАПОМЕНА: Радови ће се изводити у складу са временским условима.**