ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 07.10.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина код моста Дуга | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Мандарић Петар | Ветерник, Томе Максимовића | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Пожарна | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Примовић Дејан | Петроварадин, Улица мира (продужетак) | Уређење банкина |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Улица седма | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Сарић Срђан | Кисач, Војвођанска од Словачке до 13. октобра | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Петроварадин, угао Динка Шимуновића и Рачког Петроварадин, Мажуранићева угао са Динка Шимуновића и Транџаментском | Поправка коловоза асфалтом Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Арсић Данијела | Немановци, крак код бр. 62 Ковиљ, пут за Гардиновце | Уређење банкина Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Булевар Европе код бр.25, Гајева код бр.7, угао Илије Ђуричића/ Симе Милошевића | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Петроварадин, Рибњак доњи пут Нови Сад, Улица седма | Постављање привремене сигнализације |
|  | Нови Сад, Пастерова | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Руменачки пут | Обележавање и фарбање паркинг места |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Партизанска – Сентандрејски пут | Бетонирање постоља семафорског стуба |
|  | Нови Сад | Прање семафора на локацијама по граду |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима