ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 17.10.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Футог, Пионирска, угао Раде Кондића/ Руменачке, Димитрија Лазарова Раше код Браће Бошњак, угао Степе Степановћа/ Јована Дучића, Иве Андрића код бр.23 и бр.71, угао Васе Стајића/ Војвођанских бригада, Раде Кончара код Цара Лазара | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Нови Сад, Чурушка, Јожеф Атиле, Булевар патријарха Павла | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Клисански пут 13а | Поправка саобраћајне површине |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Коче Коларова (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Футог, Браће Бошњак | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Др Мике Стојаковића Нови Сад, угао Десанке Максимовић/ Симе Милутиновића Сарајлије, угао Десанке Максимовић/ Богдана Поповића | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење банкина |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, угао Пожарне/ Шесте | Израда сливничке везе |
| Веселинов Бранко | Каћ, Стари каћки пут Каћ, Стари каћки пут (крак) | Поправка коловоза асфалтом Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Мандарић Петар | Ковиљ, пут за Гардиновце | Уређење банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Обележавање и фарбање попречних и уздужних линија на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Темеринска – Живојина Ћулума | Поправка тастера за слепе и слабовиде са звучним сигналом |
|  | Нови Сад, Булевар цара Лазара – Цара Душана | Замена ЛЕД сегмента зеленог возача |
|  | Нови Сад | Прање семафора по раскрсницама у граду |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима