ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 20.10.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Каћ, Стари каћки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Сарић Срђан Новаковић Младен | Нови Сад, угао Пожарне/ Шесте | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Коче Коларова (крак) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Булевар војводе Степе/ Булевар кнеза Милоша | Поправка пешачке стазе |
| Радовић Тамара | Нови Сад, угао Десанке Максимовић/ Симе Милутиновића Сарајлије, угао Десанке Максимовић/ Богдана Поповића Футог, Браће Бошњак (пешачка стаза) | Уређење банкина |
| Примовић Дејан | Нови Сад, Сентандрејски пут – режијска трака | Поправка туцаничког коловоза |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Приморска (продужетак) | Поправка туцаничког коловоза |
| Веселинов Бранко | Каћ, Стари каћки пут (крак) | Припрема коловоза за поправку и поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Ковиљ, пут за Гардиновце | Уређење банкина |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, блок омеђан улицама Булевар цара Лазара, Булевар ослобођења, Народног фронта, Шекспирова | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-349/25 |
|  | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Постављање привремене сигнализације |
|  | Футог, Браће Бошњак Нови Сад, Новосадски пут | Апликација хладне пластике на хоризонталним ознакама |
|  | Буковац, Буковачки пут | Демаркација хоризонталних ознака са коловоза |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јаше Томића - Руменачка | Поправка и контрола групе црвених и зелених возача |
|  | Нови Сад, Руменачка – Облачић Рада | Замена сенила на пешачкој лантерни |
|  | Нови Сад | Прање семафора на раскрсницама у граду |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима