ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 24.10.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Мандарић Петар | Каћ, Стари каћки пут (крак преко пута бр.7) | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Коче Коларова (крак) | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан Новаковић Младен Живковић Иван | Нови Сад, Трг незнаног јунака | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Петроварадин, Лазара Саватића | Израда сливничке везе |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Руменачки пут (ФК Нови Сад) | Поправка пешачке стазе |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Др Мике Стојаковића, спој Др Мике Стојаковића/ Ангела Влатковића | Уређење банкина |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Сентандрејски пут – режијска трака | Поправка туцаничког коловоза |
| Примовић Дејан | Каћ, Стари каћки пут | Уређење банкина |
| Иванић Горан | Нови Сад, Професора Грчића | Поправка бус нише и бус стајалишта за пешаке |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Футог, „Футошка купусијада“ Петроварадин, „Petrovaradin fortress MTB CUP“ | Постављање привремене сигнализације за потребе одржавања манифестације |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина | Обележавање и фарбање уздужних линија на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар кнеза Милоша | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Мајке Југовића – Темерински пут | Поправка врата семафорског уређаја |
|  | Нови Сад | Прање семафора на раскрсницама у граду |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима