ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 04.11.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван | Каћ, Стари каћки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јовановић Душко | Нови Сад, Филипа Вишњића | Поправка бус стајалишта за пешаке и пешачке стазе |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Темеринска код бр.8, Булевар Европе код бр.11, раскрсница Јанка Веселиновића са Тргом Мајке Јевросиме | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Иванић Горан | Нови Сад, Привредникова | Поправка коловоза асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Војвођанских бригада код бр.17 | Поправка коловоза асфалтом |
| Сарић Срђан | Ветерник, спој Фрушкогорске са Војводе Бојовића | Поправка пешачке стазе асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мандарић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Сремска Каменица | Обележавање и фарбање бус стајалишта |
|  | Каћ | Обележавање и фарбање уздужних линија на коловозу |
|  | Нови Сад, Бранка Бајића – Булевар Европе | Обележавање попречних ознака на коловозу |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Николе Тесле - Футошка | Поправка кратког споја напајања тастера и бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад | Замена дотрајалих саобраћајних знакова на семафорским стубовима |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима