ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 24.11.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радовић Тамара | Нови Сад, Бул. Слободана Јовановића код бр.11 (рекреативна површина) Ветерник, Милоша Петровића (продужетак) | Уређење банкина Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Јанка Чмелика | Поправка саобраћајне површине |
| Новаковић Младен | Ветерник, Нова 93 Ветерник, Димитрија Кириловића | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Ченеј, Косте Нађа (продужетак) | Поправка коловоза асфалтом |
| Јовановић Душко | Будисава, Партизанска код бр. 26 Будисава, угао Партизанске и Војвођанске | Поправка саобраћајне површине Поправка пешачке стазе |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Цара Душана бр.56 | Поправка пешачке стазе |
| Иванић Горан | Ветерник, Стевана Пеци Поповића | Припремна коловоза за поправку асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мандарић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Ветерник, Стевана Пеци Поповића | Постављање привремене сигнализације |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јаше Томића-Кисачка | Контрола комуникације |
|  | Нови Сад, Сентандрејски пут-Савска | Замена осигурача групе црвеног пешака |
|  | Нови Сад, Хаџи Рувимова-Илије Бирчанина | Контрола семафорских стубова |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Палалић Рајка                                                                                                                                                 Дијана Мићић

маст. инж. грађ.