ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 28.11.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радовић Тамара | Нови Сад, Јегричка-продужетак | Поправка туцаничког коловоза |
| --- | --- | --- |
| Веселинов Бранко | Каћ, Моше Пијаде код бр.23 Каћ, Милана Париповића | Поправка саобраћајне површине асфалтом Довођење раскопане површине у техничко исправно стање |
| Новаковић Младен | Петроварадин, спој Буковачког пута и Везирца | Поправка коловоза асфалтом |
| Живковић Иван | Нови Сад, Симе Милутиновића Сарајлије | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Томислава Матасића и Тунислава Пауновића (Транџаментска) | Поправка коловоза асфалтом |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Професора Драгослава Милисављевића | Уређење банкина |
| Арсић Данијела | Будисава, Партизанска код бр.26 | Уређење банкина |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Сарић Срђан | Државни пут IIБ 313 (Раковац-Змајевац) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Примовић Дејан | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића-Руменачка | Ударен и срушен семафорски равни стуб са пратећом опремом |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Палалић Рајка                                                                                                                                                 Дијана Мићић

маст. инж. грађ.