ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Среда

ДАТУМ: 17.12.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Новаковић Младен | Футог, Раковачка | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Владимира Перића Валтера | Поправка саобраћајне површине |
| Сарић Срђан | Каћ, Браће Мажар Нови Сад, Новосадског сајма крак код бр. 8 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Ковиљска (Жандармерија) Футог, Иве Андрића, Лединачка | Припрема коловоза за поправку асфалтом Уређење банкина |
| Живковић Иван | Каћ, Ђорђа Исакова | Поправка коловоза асфалтом |
| Арсић Данијела | Ченеј | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Сарић СрЂан | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Примовић Дејан | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Солунска и Крфска | Обележавање и фарбање успоривача брзине по ТРС С-167/25 |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Корнелија Станковића-Јанка Чмелика | Исправљање семафорског стуба |
|  | Каћ, Светосавска-В.Алексића | Контрола комуникације, поправка напајања оптичке опреме |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Палалић Рајка                                                                                                                                                 Дијана Мићић

маст. инж. грађ.