ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 23.12.2025.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Новаковић Младен | Нови Сад, Новосадског сајма крак код бр.8 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Ковиљска (Жандармерија) | Поправка саобраћајне површине |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Булевар Европе код Лединачке улице, Данила Киша код бр.25, Темеринска угао са Др Јована Андрејевића, Јована Поповића угао са Богдана Шупута, Руменачки пут угао са Авијатичарском | Довођење раскопане површине у технички исправно стање |
| Живковић Иван | Петроварадин, Нова 6 | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр.91 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Нова 28 Нови Сад, Натошевићева код бр.2а | Поправка туцаничког коловоза Поправка коловоза |
| Коњевић Срђан | Нови Сад, Футошка бр.17, Булевар Михајла Пупина бр.6, Булевар Јаше Томића бр.12, Приморска Сремска Каменица, Мишелук | Поправка коловоза асфалтом |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Мандарић Петар | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Булевар Јована Дучића – Булевар Слободана Јовановића | Монтажа светлећег стубића |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима