ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 13.02.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Јанковић Миливој | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Нова 28 | Поправка туцаничког коловоза |
| Мандарић Петар | Ветерник, Сувоборска Ковиљ | Поправка туцаничког коловоза Уређење депоније |
| Новаковић Младен | Футог, пут за Планту | Поправка коловоза хладном асфалтном масом |
| Данијела Арсић | Нови Сад, Милана Ајваза, Станоја Душановића, Растка Петровића, Ђурђевданска – Нова 40, Черевићка | Поправка туцаничког коловоза |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Новаковић Младен | Државни пут IIА 111 (Нови Сад - Руменка) | Поправка коловоза хладном асфалтном масом |
| --- | --- | --- |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Мандарић Петар | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Коњевић Срђан | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, блок улица Булевар ослобођења, Булевар цара Лазара, Цара Душана, Футошка, Браће Рибникар | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-677/25 |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска – Булевар ослобођења | Замена програмске плоче, контрола комуникације |
|  | Кисач | Контрола веза у стубовима |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима