ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Четвртак

ДАТУМ: 19.02.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Булевар цара Лазара, Народног фронта, Петра Драпшина | Поправка коловоза хладном асфалтном масом |
| Сарић Срђан | Ветерник, Олге Станковић (део), Оснивача Ветерника (део) | Поправка туцаничког коловоза |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Сарић Срђан | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Примовић Дејан | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, блок улица Булевар ослобођења, Булевар цара Лазара, Цара Душана, Футошка, Браће Рибникар | Постављање вертикалне сигнализације ТРС С-677/25 |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Футог, Раде Кондића - Руменачка | Замена конзолног стуба са опремом |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима