ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Петак

ДАТУМ: 30.01.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Радовић Тамара Арсић Данијела | Каћ, Браће Мажар, Лазара Стејина, Ђорђа Исакова | Уређење банкина |
| --- | --- | --- |
| Арсић Данијела | Нови Сад, Нова 28 | Поправка туцаничког коловоза |
| Сарић Срђан | Ченеј | Поправка атарског пута |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Ковиљска Нови Сад, Пролетерска код бр. 18б | Поправка саобраћајне површине Уређење канала |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Сарић Срђан | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Примовић Дејан | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Краљевића Марка-Краља Петра Првог | Поправка напајања бројача пешачког времена |
|  | Нови Сад, Цара Лазара-Цара Душана | замена ЛЕД сегмента црв.возача |
|  | Нови Сад, Авијатичарска-Булевар Европе | Повезивање напојног кабела и сигналних каблова |
|  | Кисач | Поправка сигнала возачке групе |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Палалић Рајка                                                                                                                                               Дијана Мићић

маст. инж. грађ.