ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 10.03.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Новаковић Младен | Нови Сад, Камењар, Дунавска, Хагла | Поправка коловоза асфалтом |
| Мандарић Петар | Петроварадин, Златарићева | Поправка пешачке стазе и уређење рекреативне површине |
| Примовић Дејан | Футог, продужетак ул. Бранка Радичевића | Уређење атарког пута |
| Веселинов Бранко | Руменка, Петефи Шандора | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Радовић Тамара | Футог, пут за Планту | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливоје | Нови Сад, Ковиљска код жандармерије | Припрема саобраћајне површине |
| Сарић Срђан | Руменка, Нова 3 | Поправка туцаничког коловоза |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Јовановић Душко | Државни пут IБ 12 (Нови Сад, Корнелија Станковића) | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Веселиновић Петар | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Васе Стајића, Стевана Дивнина Бабе, Јаше Игњатовића | Обележавање успоривача брзине |
|  | Државни пут IIA 113 (Кисач – Степановићево) | Постављање смероказних стубића |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Теодора Мандића – Сентандрејски пут | Замена сенила и држача на пешачкој лантерни |
|  | Нови Сад, Булевар Михајла Пупина – Соње Маринковић | Замена ЛЕД сегмента црвеног пешака |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима