ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 23.02.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Иванић Горан | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Коњевић Срђан | Ветерник, Олге Станковић (део), Оснивача Ветерника (део) | Поправка туцаничког коловоза |
| Новаковић Младен | Петроварадин, Златарићева | Поправка саобраћајне површине |

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

| Арсић Данијела | Државни пут IIA 113 (Степановићево - Руменка) | Поправка коловоза хладном асфалтном масом |
| --- | --- | --- |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Коњевић Срђан | „1“ степен - дневна смена |
| --- | --- |
| Јанковић Миливоје | „1“ степен - ноћна смена |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Кисач | Поправка сигнала групе возача и пешака |
|  | Нови Сад, Максима Горког – Булевар ослобођења | Замена лустер клемне у семафорском стубу |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима