ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Понедељак

ДАТУМ: 23.03.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Новаковић Младен | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91 | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Примовић Дејан | Футог Футог, Соње Маринковић код Новог гробља | Поправка атарског пута Поправка саобраћајне површине |
| Коњевић Срђан | Руменка, Омладинска, Петефи Шандора, Војвођанска, Јована Јовановића Змаја | Уређење банкина |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Браће Дроњак, раскрсница Булевара Јована Дучића/ Бате Бркића, Булевар војводе Степе (режијска трака), Трифковићев трг | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Тихомира Арсића | Поправка коловоза асфалтом |
| Радовић Тамара Јовановић Душко | Нови Сад, Радослава Продановића код жандармерије | Поправка саобраћајне површине и пешачке стазе |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Кинеска четврт | Поправка саобраћајне површине од СКК |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Маврак Велибор | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Булевар ослобођења – Булевар Јаше Томића | Обележавање и фарбање хоризонталних ознака на бициклистичкој стази |
|  | Нови Сад, Кеј жртава рације, Београдски кеј | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Булевар деспота Стефана | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Јеврејска – Васе Пелагића (пешачки прелаз) | Монтажа сенила и исправљање лантерне, скидање налепница са сигнала |
|  | Петроварадин, Прерадовићева - Рачког | Монтажа сенила и исправљање лантерне |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима