ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Уторак

ДАТУМ: 24.03.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Новаковић Младен Максимовић Марко | Ветерник, Драгослава Срејовића крак код бр. 91, угао ДРагослава Срејовића/ Владимира Матијевића | Поправка коловоза асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Примовић Дејан | Футог Футог, Соње Маринковић код Новог гробља | Поправка атарског пута Поправка саобраћајне површине |
| Коњевић Срђан | Руменка, Војвођанска, Јована Јовановића Змаја | Уређење банкина |
| Веселинов Бранко | Ветерник, Драгослава Срејовића код бр.87 | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Петроварадин, Јураја Крижанића код бр.2 | Уређење платоа |
| Радовић Тамара Јовановић Душко | Нови Сад, Радослава Продановића код жандармерије | Поправка саобраћајне површине и пешачке стазе |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Кинеска четврт | Поправка саобраћајне површине од СКК |

„ЗИМСКА СЛУЖБА“

| Маврак Велибор | „0“ степен - ноћна смена |
| --- | --- |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Гагаринова ТРС С-694/25 | Постављање вертикалне сигнализације |
|  | Нови Сад, Кеј жртава рације, Београдски кеј | Обележавање и фарбање попречних ознака |
|  | Нови Сад, Фрушкогорска, Јиричекова | Обележавање и фарбање уздужних ознака |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Дечанска – Темерински пут | Замена возачке лантерне |
|  | Нови Сад, Булевар Јаше Томића - Руменачка | Замена ИО плоча, контрола комуникације |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима