ПЛАН РАДА:

ЗА ДАН: Пoнедељак

ДАТУМ: 06.04.2026.

„ОДРЖАВАЊЕ“

| Живковић Иван Јовановић Душко Веселинов Бранко | Нови Сад, Радослава Продановића и Ковиљска код жандармерије | Припрема и поправка саобраћајне површине и пешачке стазе асфалтом |
| --- | --- | --- |
| Живковић Иван | Нови Сад, угао Професора Грчића и Војислава Јовановића Марамба | Поправка пешачке стазе асфалтом |
| Веселинов Бранко | Нови Сад, Пролетерска | Поправка коловоза асфалтом |
| Јанковић Миливој | Петроварадин, Београдска, Буковачки пут | Поправка коловоза асфалтом |
| Иванић Горан | Нови Сад, раскрсница Фрушкогорске и Ресавске | Уклањање ивичњака на пешачком прелазу |
| Максимовић Марко | Нови Сад, Которска, угао Ватрослава Јагића и Хероја Пинкија | Довођење раскопаних површина у технички исправно стање |
| Петровић Ивица | Нови Сад, Кинеска четврт | Поправка саобраћајне површине од СКК |
| Примовић Дејан | Руменка, Руменачки пут крак код бр. 146 | Припрема коловоза за поправку асфалтом |
| Радовић Тамара | Нови Сад, Булевар цара Лазара | Поправка коловоза асфалтом |

„ОДЕЉЕЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ“

| Хор. и верт. |  | Редовно одржавање вертикалне сигнализације |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поправка саобраћајне сигнализације по налогу инспекције |
|  | Нови Сад, Руменачки пут | Обележавање и фарбање попречних ознака на коловозу |
|  | Нови Сад, Ђорђа Магарашевића | Апликација хладне пластике на успоривачима брзине |
|  | Нови Сад, Приморска Петроварадин, Каменички пут | Апликација хладне пластике на попречним ознакама |
| Светлосна |  | Јутарњи обилазак семафора и текуће одржавање |
|  | Нови Сад, Футошка – Николе Тесле | Поправка тастера за најаву пешака |

Податке обрадила                                                                                                           Руководилац службе грађевинске оперативе

Наташа Стајић                                                                                                                                                 Дијана Мићић

шеф одељења II одржавања и градње                                                                                                                     маст. инж. грађ.

за сарадњу са медијима